ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

Обоснование реализации сервиса

«ФИНАНСОВЫЙ НАПАРНИК»

Комарова Зоя Ильинична

Институт математики и интеллектуальных систем (ИМиИС)

Специалитет, четвертый курс

Версия № 1.1.2 от 12.01.2026

- Резюме

Цель обоснования

Целью настоящего обоснования является всесторонняя проверка ключевых гипотез и доказательство жизнеспособности проекта «Финансовый Напарник» для принятия решения о его запуске и привлечении инвестиций в размере 10 млн. рублей. Документ подтверждает наличие значительного и платежеспособного сегмента аудитории (до 14,4 млн. человек), не удовлетворённой существующим инструментом управления финансами.

Краткое описание проблемы, сервиса и целевого клиента

Фундаментальный разрыв между финансовыми намерениями и повседневным поведением. У работающих россиян 25-45 лет путь к крупным жизненным целям ежедневно преграждается неконтролируемыми мелкими тратами и импульсивными решениями, что порождает:

- Хронический стресс и чувство вины;

- Невозможность формирования финансовой «подушки безопасности»;

- Рост закредитованности на макроуровне.

Финансовый Напарник» — проактивный финансовый ассистент, работающий в момент совершения транзакции:

- Анализ транзакции в контексте финансового психотипа пользователя;

- Сценарий «Выгода»: Автоматический поиск и применение лучшей скидки;

- Сценарий «Осознанность»: Тактичная пауза с персонализированным вопросом для осмысления покупки.

Целевой клиент - это современный человек в возрасте 25-45 лет, житель города-миллионника с высшим образованием и личным доходом от 80 тысяч рублей в месяц. Он амбициозен, технологичен и активно использует онлайн-банкинг, но при этом испытывает внутреннее переживание от разрыва между своими финансовыми возможностями и реальными результатами. Он осознаёт, что мелкие спонтанные траты крадут его будущее, но не находит эффективного и ненавязчивого решения в существующих приложениях - будь то безразличные банковские модули или требующие железной дисциплины трекеры.

Конкурентный анализ и ключевые отличия

Ключевое отличие: «Финансовый Напарник» не конкурирует напрямую с существующими решениями, а создаёт новую рыночную категорию проактивных финансовых ассистентов, чья ценность измеряется не отчётами, а предотвращёнными потерями и сохранёнными деньгами пользователя здесь и сейчас.

Методы и результаты экономического анализа

- Оценка рынка: PAM (Потенциально Доступный Рынок) — 14,4 млн чел.

- Ставка дисконтирования: Кумулятивный метод — 23% годовых

- Юнит-экономика: Анализ LTV (пожизненная ценность) и CAC (стоимость привлечения)

- Сценарный анализ: Проверка устойчивости к изменениям ключевых переменных.

Таблица 1. Финансовые показатели проекта

| Показатель | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| Требуемые инвестиции | 10 млн ₽ | Для запуска MVP и выхода на безубыточность |
| NPV (чистая приведённая стоимость) | +25 млн ₽ | Создание значительной добавочной стоимости |
| IRR (внутренняя норма доходности) | 35% | В 1,5 раза превышает стоимость капитала |
| Срок окупаемости | 2,5 года | Дисконтированный период возврата инвестиций |
| Выход на положительный cash flow | 2-й год | Начало генерации свободных денежных потоков |
| LTV/CAC соотношение | 7,2 | В 2 раза выше отраслевого стандарта |

Детализация юнит-экономики:

- CAC (стоимость привлечения): 500 ₽

- LTV (пожизненная ценность): 3 600 ₽

- ARPU (средний доход на пользователя): 300 ₽/месяц

- Retention (удержание): 70% в месяц для платящих пользователей

Выводы

Проект технологически осуществим на основе проверенных решений: ML для анализа поведения, API-интеграций с банками и мобильной разработки. Инновация — в создании новой рыночной категории «проактивного финансового ассистента», действующего в момент покупки.

Рыночная востребованность имеет двойное подтверждение: эмпирическое (данные НАФИ, сайт фин.грамотности) и стратегическое (соответствие политике Банка России), что снижает риски и добавляет конкурентное преимущество.

Экономическая эффективность доказана консервативной моделью с высокой ставкой дисконтирования (23%). Положительные NPV и IRR подтверждают устойчивость, а здоровое соотношение LTV/CAC обеспечивает основу для масштабирования.

Проект способен не просто занять нишу, а сформировать новый стандарт управления личными финансами в России, сочетая коммерческий успех с социальной значимостью.

Оглавление

Резюме	2

Цель обоснования	2

Краткое описание проблемы, сервиса и целевого клиента	2

Конкурентный анализ и ключевые отличия	2

Методы и результаты экономического анализа	3

Выводы	3

История изменений	7

Термины, определения и сокращения	8

1. Описание сервиса	11

1.1 Идея сервиса	11

1.2. Акторы	13

1.2.1. Описание акторов	13

1.2.2. Функции акторов	13

1.3. Архитектурные схемы	16

1.3.1. Схема «До» сервиса с описанием внешних процессов	16

1.3.2. Схема «После» внедрения сервиса с описанием внешних процессов	16

1.4. Пользовательские сценарии (UML Use-case diagram)	19

1.4.1. Совершить транзакцию с проактивным вмешательством (UML Activity diagram)	19

1.5. Описание ключевых пользовательских сценариев	22

1.5.1. Регистрация и первичная настройка	22

1.5.2. Совершение плановой покупки (Сценарий «Выгода»)	22

1.5.3. Попытка импульсной покупки (Сценарий «Осознанность»)	23

1.5.4. Просмотр финансовой аналитики и прогресса по целям	24

1.5.5. Корректировка финансовых целей и настроек профиля	24

2. Маркетинг	25

2.1. Рынок сервиса	25

2.1.1 Прогноз объема рынка	25

2.1.2 Ситуационный анализ	26

2.2 Анализ потребителей	30

2.2.1 Определение целевой аудитории	30

2.3 Customer Development	32

2.3.1 Формирование гипотез для поиска целевой аудитории	32

2.3.2 Составление опроса	34

2.4 Разработка продуктовой стратегии	36

2.4.1 SWOT-анализ	36

2.4.2. Методика STP – сегментация	37

2.5 Формирование основы расчета	37

2.5.1 Маркетинг Микс	37

3. Экономическая составляющая сервиса	43

3.1 Расчет ставки дисконтирования, доходов, расходов	43

3.1.1 Расчет ставки дисконтирования	43

3.1.2 Выбор режима налогообложения	43

3.1.3 Расчет свободного денежного потока (FCF)	43

3.2. Построение финансовой модели	45

3.2.1 Определение предпосылок	45

3.3. Формирование денежных потоков в Excel	46

3.3.1 Расчет показателей экономической эффективности проекта	46

3.3.2 Расчет Юнит-экономики проекта	47

3.3.3 Анализ рисков проекта	47

3.3.4 Аналитическая записка	49

4. Спецификация	51

4.1. Требования к пошаговой обработке информационных потоков	51

4.1.1 Диаграмма последовательностей для ключевого сценария	51

4.1.2 Детализация шагов диаграммы последовательностей	51

4.2 Сводный перечень элементов бизнес-данных (ЭБД)	56

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	63

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	65

- История изменений

Настоящий раздел содержит последовательную запись всех существенных изменений, вносимых в документ.

Таблица 2. История изменений

| № версии | Дата обновления | Краткое описание изменения | Обновлено |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.1 | 26.12.2025 | Первоначальное создание документа. Сформирована базовая структура обоснования в соответствии с техническим заданием. Внесены основные описательные разделы: «Описание сервиса» (идея, акторы, архитектурные схемы) | Комарова З.И. |
| 1.1.2 | 11.01.2026 | Сформирована базовая структура обоснования в соответствии с техническим заданием. Подготовлены главы 1-4. | Комарова З.И. |
| 1.1.3 | 12.01.2026 | Исправлены ошибки после отправки обоснования. | Комарова З.И. |

- Термины, определения и сокращения

Настоящий раздел представляет собой глоссарий, содержащий основные термины, определения и сокращения, используемые в рамках описания сервиса «Финансовый Напарник».

Таблица 3. Термины, определения, сокращения

| Аббр. | Термин | Описание |
| --- | --- | --- |
| ARPU | Средний доход с пользователя (Average Revenue Per User) | Ключевой финансовый показатель, отражающий среднюю сумму выручки, которую генерирует один активный пользователь сервиса за определенный период (обычно месяц или год). |
| IRR | Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return) | Ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость (NPV) проекта равна нулю. Показывает ожидаемую годовую доходность инвестиций в проект. |
| CAC | Стоимость привлечения клиента (Customer Acquisition Cost) | Совокупные маркетинговые и коммерческие расходы, необходимые для привлечения одного нового платящего клиента. |
| PI | Индекс прибыльности (Profitability Index) | Показатель инвестиционной привлекательности, рассчитываемый как отношение приведенной стоимости будущих денежных потоков к первоначальным инвестициям. Значение больше 1 указывает на эффективность проекта. |
| CapEx | Капитальные расходы (Capital Expenditure) | Крупные, как правило, единовременные инвестиции в основные средства (активы), используемые в деятельности компании в течение длительного времени (более года). В контексте проекта — затраты на разработку MVP, покупку серверного оборудования, лицензирование ПО. |
| MVP | Минимально жизнеспособный продукт (Minimum Viable Product) | Первая версия продукта с минимальным, но достаточным набором функций, позволяющая проверить ключевые гипотезы на ранних пользователях, собрать обратную связь и начать процесс обучения. |
| NPV | Чистая приведенная стоимость (Net Present Value) | Стоимость будущих денежных потоков проекта, приведенная к текущему моменту времени за вычетом первоначальных инвестиций. Основной критерий экономической эффективности: положительное значение NPV означает, что проект создает стоимость. |
| OpEx | Операционные расходы (Operating Expenditure) | Текущие, регулярные затраты, необходимые для поддержания ежедневной деятельности компании. Включают аренду офиса, зарплаты, затраты на маркетинг, облачные сервисы, техническую поддержку. |
| PP | Период окупаемости (Payback Period) | Время, необходимое для того, чтобы чистый денежный поток от проекта покрыл объем первоначальных инвестиций. |
| LTV | Пожизненная ценность клиента (Lifetime Value) | Общий прогнозируемый доход, который компания получит от одного клиента за весь период его взаимодействия с сервисом. |
| СБП | Система быстрых платежей | Национальная платежная инфраструктура, позволяющая осуществлять мгновенные переводы между счетами в разных банках по номеру телефона. Является ключевым каналом для получения структурированных данных о транзакциях пользователя и интеграции с партнерами-ритейлерами. |
| ЦА | Целевая аудитория | Совокупность реальных и потенциальных потребителей продукта, объединенных общими демографическими, социальными, поведенческими или психографическими признаками, а также наличием конкретной «боли» (проблемы), которую решает сервис. |
| ФН | Финансовый Напарник | Наименование разрабатываемого сервиса — персональной экосистемы для проактивного управления личными финансами на основе анализа финансового поведения и психотипа пользователя. |
| ФП | Финансовый психотип | Уникальная поведенческая модель пользователя в сфере финансов, определяемая на основе адаптированной для цифровой среды типологии. Формируется в два этапа: первичная настройка через опрос и динамическое обучение на основе анализа реальных транзакций и контекста. Лежит в основе персонализации сценариев работы сервиса. |
| UML | Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language) | Стандартизированный графический язык для визуализации, спецификации, проектирования и документирования артефактов программных систем. В проекте используется для описания пользовательских сценариев (Use-case, Activity diagrams). |
| Экосистема | Экосистема сервиса | Совокупность всех участников (акторов), технологий и бизнес-процессов, вовлеченных в создание и предоставление ценности для конечного пользователя. Включает платформу «Финансовый Напарник», пользователей, банки-партнеры, ритейлеров и государственные сервисы. |
| Юнит-экономика | Юнит-экономика | Метод анализа экономики бизнеса на уровне одной единицы (в данном проекте — одного платящего клиента). Фокусируется на взаимосвязи ключевых метрик: LTV, CAC, ARPU и маржинальности. Здоровое соотношение *LTV/CAC > 3* является индикатором устойчивости бизнес-модели. |

- 1. Описание сервиса

Настоящий раздел содержит технико-функциональное описание сервиса «Финансовый Напарник», включающее его концепцию, ролевую модель участников, архитектуру процессов, ключевые сценарии использования и внутреннюю логику работы.

1.1 Идея сервиса

Ключевая идея сервиса «Финансовый Напарник» заключается в переходе от пассивного наблюдения за личными финансами к проактивному управлению в момент принятия решения о трате. Мы не создаём ещё один цифровой дневник расходов, который работает «после факта траты». Вместо этого сервис становится интеллектуальным посредником между желанием пользователя совершить покупку и самим платежом. Он анализирует транзакцию в режиме реального времени и, в зависимости от её характера и контекста, мгновенно предпринимает одно из двух действий: либо автоматически находит и применяет для пользователя лучшую доступную финансовую выгоду (скидку, кешбэк), либо создаёт короткую, тактичную паузу с вопросом, помогающим осознать и пересмотреть потенциально импульсивную покупку.

Идея должна сработать, потому что она решает фундаментальный конфликт, с которым сталкивается большинство людей: разрыв между долгосрочными финансовыми целями и мнгновенными импульсами. Существующие решения (банковские отчёты, приложения для учёта) лишь фиксируют результат этого конфликта, оставляя пользователя наедине с чувством вины. Наш сервис предлагает решение в точке возникновения проблемы, используя принципы поведенческой экономики: он не требует от человека железной силы воли, а мягко «подталкивает» его к более рациональному решению, предлагая либо выгоду, либо возможность для осмысления. Рынок насыщен приложениями, которые говорят «ты потратил», но практически пустует в сегменте помощников, которые говорят «а стоит ли тратить?» прямо сейчас.

Залог успеха идеи:

- Проактивность и своевременность: Вмешательство происходит в момент покупки, когда решение еще можно осмыслить и изменить, а не постфактум.

- Глубокая персонализация: Механики взаимодействия, формулировки вопросов, стиль уведомлений и предлагаемые решения полностью адаптированы под выявленный финансовый психотип пользователя.

- Автоматизация и ненавязчивость: Основные функции — автоматический поиск выгод и создание «когнитивной паузы» — работают в фоновом режиме, не требуя рутинных действий от пользователя.

- Интеграция в экосистему: Сервис выступает связующим звеном между пользователем, его банками, ритейлерами и государственными сервисами, создавая дополнительную ценность для всех участников.

Сервис создаёт ощутимую ценность с первого использования: пользователь либо сразу экономит деньги, либо получает помощь в сохранении средств, что формирует быстрое положительное подкрепление и лояльность.

Идея основана на следующих проверяемых предположениях:

- Финансовое поведение коррелирует с психологическими типами и может быть классифицировано.

- Люди готовы делегировать часть финансовых решений доверенному алгоритму, если это приносит ощутимую выгоду и не требует больших усилий.

- Банки и ритейлеры заинтересованы в повышении финансового здоровья и лояльности своих клиентов.

Сервис работает по следующему принципу:

- Сбор данных: При совершении покупки банк-партнёр в доли секунды анонимно передаёт сервису ключевые данные о транзакции (сумма, категория, место).

- Анализ и классификация: Встроенный искусственный интеллект (AI) анализирует эту транзакцию в контексте истории поведения и «финансового психотипа» пользователя, определяя её как регулярную/полезную или потенциально импульсную. Финансовый психотип - это  уникальная разработка, адаптированная цифровая модель, которая динамически уточняется на основе реальных действий человека.

- Запуск сценария:

  - Для полезной покупки алгоритм мгновенно проверяет базу партнёрских предложений и применяет лучшую акцию, уменьшая итоговую сумму списания. Пользователь видит скидку прямо на экране терминала или в чеке.

  - Для импульсной покупки сервис инициирует задержку в подтверждении платежа на 2-3 секунды и отправляет в приложение пользователя или на экран оплаты тактичный вопрос, связанный с его целями (например, «Эта покупка приблизит вас к отпуску?»). После ответа покупка либо подтверждается, либо отменяется.

Идея является прямым реагированием на существующий и растущий запрос потребителей на реальные, а не номинальные, инструменты контроля над повседневными расходами, что подтверждается исследованиями финансовой грамотности.

Внешние участники и платёжные инструменты:

- Ключевые участники: Пользователь (физическое лицо), банки-партнёры (например, Т-Банк, Альфа-Банк, Сбербанк), ритейлеры и сервисы.

- Платёжные инструменты для интеграции: Основная интеграция будет осуществляться через API банков-партнёров для получения данных о транзакциях. Стратегически важной является интеграция с Системой быстрых платежей (СБП), как с универсальным источником структурированных данных о покупках.

1.2. Акторы

- 1.2.1. Описание акторов

Актор — это роль, исполняемая по отношению к сервису.

- Пользователь: Физическое лицо, являющееся конечным потребителем услуги. Заинтересовано в повышении личной финансовой дисциплины, экономии средств и достижении финансовых целей.

- Банк-партнер: Юридическое лицо, предоставляющее пользователю расчетный счет и платежные инструменты. Ключевой поставщик данных о транзакциях и исполнитель финансовых операций.

- Ритейлер/Сервис-партнер: Юридическое лицо (магазин, маркетплейс, сервис), принимающее платеж от пользователя. Источник информации о товарах/услугах и поставщик специальных предложений.

- Платформа «Финансовый Напарник»: Разрабатываемый сервис. Исполняет роль центрального процессора, который анализирует данные, принимает решения и координирует взаимодействие между всеми акторами.

- Система быстрых платежей (СБП): Инфраструктурный компонент национальной платежной системы. Выступает в роли стандартизированного канала для получения структурированных данных о чеках и, потенциально, для коммуникации с ритейлерами.

- 1.2.2. Функции акторов

Таблица 4. Акторы и их действия

| Актор | Назначение в сервисе | Ключевые действия и их предназначение | Взаимодействия за пределами сервиса |
| --- | --- | --- | --- |
| Пользователь | Является источником данных и бенефициаром сервиса. Его действия и решения — это предмет оптимизации и цель всей системы. | 1. Регистрация и прохождение теста на психотип. 2. Постановка и корректировка финансовых целей. 3. Подключение банковских карт/счетов. 4. Совершение транзакций (инициирование платежа). 5. Ответ на проактивные вопросы платформы. 6. Просмотр отчетов и статистики. | Совершает покупки у Ритейлера, используя платёжные средства от Банка. |
| Банк-партнер | Обеспечивает легитимный доступ к финансовым данным и является техническим исполнителем решений платформы на уровне проведения платежа. | 1. Предоставление безопасного API-доступа к транзакциям в режиме, близком к реальному времени. 2. Исполнение команд платформы: временный холд средств, применение спецусловий (скидка), завершение/отмена транзакции. 3. Продвижение сервиса «Финансовый Напарник» среди своей клиентской базы. | Проводит классические платёжные операции с Ритейлером через платёжные системы (карточные, СБП). Выполняет требования регулятора (ЦБ РФ). |
| Ритейлер/ Сервис-партнер | Наполняет сервис актуальными коммерческими предложениями, делая функцию автоматической экономии возможной и выгодной. | 1. Передача актуального каталога товаров/услуг и условий акций в базу данных платформы. 2. Получение и обработка запросов на лучшую цену от модуля экономии. | Принимает платежи от клиентов (Пользователей) через банки и платёжные системы. Управляет своими товарами и акциями. |
| Платформа «ФН» | Является «мозгом» системы. Координирует всех остальных акторов, принимает интеллектуальные решения и создает конечную ценность для пользователя. | 1. Анализ транзакций и поведенческих паттернов в реальном времени. 2. Определение и уточнение финансового психотипа. 3. Классификация транзакций и маршрутизация сценариев. 4. Запрос и применение выгод от партнеров. 5. Генерация и отправка проактивных интервенций. 6. Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных. | Не взаимодействует напрямую вне своих процессов. Все коммуникации проходят через определённые API и интерфейсы. |
| Система быстрых платежей (СБП) | Инфраструктурный расширитель данных. Позволяет сервису работать с универсальными, структурированными данными о покупках у огромного числа мерчантов. | • Агрегирует данные: Как часть платёжного процесса, получает от Ритейлера структурированную информацию о покупке (чек). • Передаёт данные: С согласия пользователя передаёт эти данные Платформе «ФН» для углублённого анализа категорий и состава покупок. | Является частью национальной платёжной инфраструктуры. Взаимодействует с Банками и Ритейлерами при проведении каждой операции. |

1.3. Архитектурные схемы

- 1.3.1. Схема «До» сервиса с описанием внешних процессов

Рисунок 1 - Схема «До» сервиса с описанием внешних процессов

- 1.3.2. Схема «После» внедрения сервиса с описанием внешних процессов

Рисунок 2 - Схема «После» внедрения сервиса с описанием внешних процессов

Стрелка 1: Пользователь совершает транзакцию

- От кого: Пользователь

- Кому: Терминалу оплаты/онлайн-кассе

- Что несет: Инициацию платежа для покупки товара или услуги

- Зачем: Для совершения необходимой или желаемой покупки

Стрелка 2: Данные о транзакции → Платформе

- От кого: Платежная система/терминал

- Кому: Платформе «Финансовый Напарник»

- Что несет: Информацию о сумме, месте, времени и категории покупки

- Зачем: Для моментального анализа и принятия решения

Стрелка 3: Платформа анализирует контекст и психотип

- От кого: Модуль анализа платформы

- Кому: Внутренним алгоритмам классификации

- Что несет: Запрос на комплексную оценку транзакции

- Зачем: Для определения оптимального сценария обработки

Стрелка 4: Классификация транзакции

- От кого: Алгоритм классификации

- Кому: Маршрутизатору сценариев

- Что несет: Решение: «регулярная/полезная» или «импульсная/сомнительная»

- Зачем: Для выбора между автоматической выгодой или тактичным вмешательством

Стрелка 5: Запуск сценария «Выгода»

- От кого: Маршрутизатор сценариев

- Кому: Модулю автоматической экономии

- Что несет: Команду на поиск и применение лучших условий

- Зачем: Для максимизации выгоды пользователя без его участия

Стрелка 6: Запуск сценария «Осознанность»

- От кого: Маршрутизатор сценариев

- Кому: Модулю проактивного вмешательства

- Что несет: Команду на создание когнитивной паузы

- Зачем: Для предотвращения импульсных финансовых решений

Стрелка 7: Запрос лучшего предложения

- От кого: Модуль автоматической экономии

- Кому: Базе партнерских акций

- Что несет: Запрос на поиск оптимальной скидки/кешбэка

- Зачем: Для нахождения максимальной выгоды для пользователя

Стрелка 8: Возврат наилучшей скидки

- От кого: База партнерских акций

- Кому: Модулю автоматической экономии

- Что несет: Данные о максимально доступной выгоде

- Зачем: Для применения к текущей транзакции

Стрелка 9: Применить выгоду к транзакции

- От кого: Платформа «Финансовый Напарник»

- Кому: Банку-партнеру

- Что несет: Запрос на применение специальных условий

- Зачем: Для уменьшения итоговой суммы списания

Стрелка 10: Создание тактичной паузы

- От кого: Модуль проактивного вмешательства

- Кому: Пользовательскому интерфейсу

- Что несет: Команду на искусственную задержку оплаты

- Зачем: Для прерывания автоматизма импульсной покупки

Стрелка 11: Вопрос для осознания решения

- От кого: Платформа «Финансовый Напарник»

- Кому: Пользователю

- Что несет: Тактично сформулированный вопрос о целесообразности покупки

- Зачем: Для активации аналитического мышления

Стрелка 12: Ответ пользователя

- От кого: Пользователь

- Кому: Платформе «Финансовый Напарник»

- Что несет: Решение о подтверждении или отмене транзакции

- Зачем: Для фиксации осознанного выбора

Стрелка 13: Подтверждение транзакции

- От кого: Платформа «Финансовый Напарник»

- Кому: Банку-партнеру

- Что несет: Команду на завершение оплаты

- Зачем: Для выполнения осознанного решения пользователя

Стрелка 14: Отмена транзакции

- От кого: Платформа «Финансовый Напарник»

- Кому: Банку-партнеру

- Что несет: Команду на отмену операции оплаты

- Зачем: Для реализации решения об отказе от покупки

Стрелка 15: Похвала и мотивация

- От кого: Платформа «Финансовый Напарник»

- Кому: Пользователю

- Что несет: Положительное подкрепление правильного решения

- Зачем: Для формирования здоровой финансовой привычки

Стрелка 16: Подтверждение успешной операции

- От кого: Банк-партнер

- Кому: Платформе «Финансовый Напарник»

- Что несет: Информацию о результате финансовой операции

- Зачем: Для фиксации итога процесса

Стрелка 17: Уведомление о результате

- От кого: Платформа «Финансовый Напарник»

- Кому: Пользователю

- Что несет: Итоговую информацию о проведенной операции

- Зачем: Для информирования и поддержания прозрачности

Стрелка 18-20: Интеграция с партнерами

- От кого: Партнерские системы (банки, ритейлеры, госсервисы)

- Кому: Платформе «Финансовый Напарник»

- Что несет: Данные для комплексного анализа и предоставления сервиса

- Зачем: Для обеспечения полноты функциональности

1.4. Пользовательские сценарии (UML Use-case diagram)

Сервис «Финансовый Напарник» реализует следующие ключевые пользовательские сценарии (прецеденты), отражающие его основную суть - проактивное управление финансами:

- Регистрация и первичная настройка. Пользователь создаёт аккаунт, проходит начальное обучение и настраивает сервис под свои нужды, подключая банковские счета и определяя финансовые цели.

- Совершение плановой покупки (Сценарий «Выгода»). При оплате регулярной или полезной покупки сервис в автоматическом режиме находит и применяет максимально доступную скидку или кешбэк, уменьшая итоговую сумму списания.

- Попытка импульсной покупки (Сценарий «Осознанность»). В момент попытки совершить необдуманную, эмоциональную покупку сервис создаёт тактичную паузу и задаёт персонализированный вопрос, помогая пользователю принять осознанное решение о подтверждении или отмене транзакции.

- Просмотр финансовой аналитики и прогресса по целям. Пользователь изучает детальные отчёты о своих расходах, сбережениях, анализирует финансовые привычки и отслеживает прогресс в достижении поставленных целей.

- Корректировка финансовых целей и настроек профиля. Пользователь вносит изменения в свой финансовый план: добавляет новые цели, изменяет их параметры, обновляет информацию о доходах или настройки приватности.

- 1.4.1. Совершить транзакцию с проактивным вмешательством (UML Activity diagram)

Краткое описание: Пользователь совершает покупку. Сервис в реальном времени анализирует транзакцию и в зависимости от ее характера и психотипа пользователя либо автоматически применяет скидку, либо инициирует сценарий осознанности.

Предусловие: Пользователь зарегистрирован, прошел определение психотипа, подключил хотя бы одну карту банка-партнера.

Рисунок 3 - Диаграмма активностей для прецедента «Совершить транзакцию»

Описание основных шагов:

- S-1: Модуль интеграции с банками получает уведомление о новой авторизационной попытке по карте пользователя.

- S-2: Модуль анализа обогащает данные транзакции контекстом (геолокация магазина, время суток, день недели) и историей похожих операций.

- S-3: Алгоритм классификации сопоставляет обогащенные данные с моделью финансового психотипа пользователя. Если транзакция попадает в «зеленую зону» (например, grocery в субботу утром для флегматика), запускается сценарий «Выгода». Если в «желтую/красную» (дорогая электроника поздно вечером после рабочего дня у холерика) — сценарий «Осознанность».

- S-4 (Сценарий «Выгода»): Модуль экономии запрашивает у базы партнерских акций лучшую доступную скидку/кешбэк для данной категории товара и данного ритейлера.

- S-5: Платформа отправляет банку-партнеру запрос на применение специальных условий (скидки) к текущей транзакции.

- S-6: Банк подтверждает успешное списание с учетом скидки.

- S-7 (Сценарий «Осознанность»): Модуль проактивного вмешательства отправляет команду в мобильное приложение на создание искусственной задержки в проведении платежа (2-5 секунд).

- S-8: На экране оплаты пользователю демонстрируется тактичный вопрос, сформулированный с учетом его психотипа (например, для меланхолика: «Эта покупка может вызвать у вас беспокойство позже. Вы уверены?», для сангвиника: «Отличная вещь! Но давайте проверим, есть ли она в вашем списке целей на этот месяц?»).

- S-9: Пользователь выбирает «Подтвердить» или «Отменить».

- S-10: В зависимости от выбора, платформа отправляет банку команду на завершение или отмену авторизационного холда.

- S-11: Модуль обратной связи отправляет пользователю либо похвалу за осознанную покупку/экономию, либо поддержку за разумный отказ.

Транзакция либо завершена (возможно, со скидкой), либо отменена. Данные о событии и решении пользователя записываются для дальнейшего обучения алгоритма. Прогресс в достижении финансовых целей обновлен.

1.4.1.1. Прототипы пользовательского пути для сценария «Осознанность»

Прецедент: Совершить транзакцию (сценарий «Осознанность»).
Ссылка на прототип: https://www.figma.com/design/2UVaO1QXLXI0AGBVQM5KxF/%D0%98%D0%A4%D0%A2%D0%9F?node-id=0-1&t=STkoFOr3MqZDitt4-1

Экран 1 (Экран оплаты в магазине): На экране с кнопкой «Оплатить» появляется полупрозрачный оверлей платформы «Финансовый Напарник». Текст: «Проверяем возможность экономии...» → Сменяется на персонализированный вопрос.
Экран 2 (Вопрос): Крупный, спокойный текст вопроса (см. S-8). Две четкие кнопки: «Всё равно купить» (акцентная) и «Передумать» (вторичная).
Экран 3 (Результат):

- При выборе «Передумать»: Анимация одобрения, текст: «Отличное решение! Только что вы приблизили свою цель «...» на 1500 ₽».

- При выборе «Купить»: Стандартное подтверждение оплаты + текст: «Покупка совершена осознанно. Так держать!».

1.5. Описание ключевых пользовательских сценариев

- 1.5.1. Регистрация и первичная настройка

Краткое описание: Это первоначальный сценарий взаимодействия пользователя с сервисом, в ходе которого создаётся учётная запись, формируется базовый финансовый профиль, подключаются источники данных (банковские счета) и определяются первые финансовые цели.

Начало: Наличие у пользователя смартфона с доступом в интернет и как минимум одного активного банковского счёта с доступом к мобильному приложению.

Описание основных шагов:

  - A1: Пользователь запускает мобильное приложение «Финансовый Напарник».

  - A2: Система предлагает начать регистрацию, запрашивая номер телефона для идентификации.

  - A3: Пользователь вводит номер, получает и вводит код подтверждения из SMS.

  - A4: Система отображает краткую и понятную политику конфиденциальности и запрашивает согласие на доступ к агрегированным финансовым данным для анализа.

  - A5: Пользователь подтверждает своё согласие.

  - A6: Система запускает короткий, похожий на игру, опрос из 7-10 вопросов (например, «Как часто вы совершаете незапланированные покупки?», «Ваша главная финансовая цель на год?»).

  - A7: Пользователь отвечает на вопросы, формируя первоначальный цифровой портрет.

  - A8: На основе ответов система определяет базовый финансовый психотип пользователя и предлагает подключить первый банковский счёт для автоматического учёта транзакций.

  - A9: Пользователь выбирает свой банк из списка партнёров. Система перенаправляет его в приложение банка для безопасной авторизации (по протоколу OAuth 2.0), не запрашивая логины и пароли.

  - A10: После успешного подключения система приветствует пользователя в главном интерфейсе, где уже может отображаться подключённый счёт и первые рекомендации.

Итог: В системе создана учётная запись пользователя. Сформирован начальный профиль с базовым финансовым психотипом и целями. Подключён минимум один источник финансовых данных (банк). Сервис активен и готов к проактивной работе: анализу транзакций и запуску сценариев «Выгода» или «Осознанность».

- 1.5.2. Совершение плановой покупки (Сценарий «Выгода»)

Краткое описание: При оплате покупки, которая классифицируется системой как регулярная или полезная (например, продукты в супермаркете, топливо), сервис в фоновом режиме находит лучшее партнёрское предложение и автоматически применяет скидку, уменьшая сумму, списываемую с карты пользователя.

Начало: Пользователь зарегистрирован в сервисе, подключил банковскую карту и совершает покупку у мерчанта, который является партнёром сервиса или чьи данные доступны через СБП.

Описание основных шагов:

  - B1: Пользователь оплачивает покупку в магазине-партнёре.

  - B2: Банк, эмитировавший карту, в момент авторизации платежа отправляет в Платформу «Финансовый Напарник» (ФН) безопасное уведомление с ключевыми данными (ID транзакции, сумма, ID мерчанта).

  - B3: Платформа ФН в реальном времени проверяет, соответствует ли транзакция паттернам «полезных» расходов данного пользователя (категория, место, время).

  - B4-5: Если да, платформа мгновенно обращается к внутренней Базе партнёрских предложений, которая возвращает информацию о лучшей акции (например, «10% по пятницам в этой сети»).

  - B6: Платформа ФН отправляет Банку специальную инструкцию (например, через протокол 3-D Secure или партнёрское API) на списание суммы за вычетом скидки.

  - B7: Банк проводит операцию на уменьшенную сумму, завершает расчёт с магазином и отправляет платформе подтверждение.

  - B8: Платформа ФН информирует пользователя через мгновенное push-уведомление: «Оплата в «Пятерочке» прошла. Спасибо вашему Напарнику — сэкономили 85 ₽!».

Итог: Покупка совершена по сниженной цене. Пользователь получил мгновенную и автоматическую выгоду без дополнительных действий. История транзакций и профиль пользователя обновлены. Доверие к сервису и его ценность повышены.

- 1.5.3. Попытка импульсной покупки (Сценарий «Осознанность»)

Краткое описание: При попытке оплаты, которая алгоритмом определяется как потенциально импульсная и нерациональная, сервис на 2-3 секунды приостанавливает платёж и показывает в интерфейсе пользователя тактичный вопрос, связанный с его целями.

Основные шаги: Инициация платежа → Уведомление банком платформы → Классификация как «импульсной» → Команда банку на задержку → Показ пользователю вопроса → Ожидание решения (Подтвердить/Отменить) → Исполнение решения банком → Отправка пользователю обратной связи (похвала за отмену или нейтральное уведомление о платеже).

Итог: Пользователь принял осознанное решение. В случае отмены — средства сохранены, прогресс по цели обновлён, сформировано положительное подкрепление. В случае подтверждения — покупка совершена после дополнительного обдумывания.

- 1.5.4. Просмотр финансовой аналитики и прогресса по целям

Краткое описание: Пользователь изучает наглядные отчёты, графики и диаграммы, отражающие его финансовую активность, динамику накоплений и приближение к поставленным целям.

Основные шаги: Пользователь открывает раздел «Аналитика» → Система формирует персонализированные отчёты на основе агрегированных данных → Пользователь изучает расходы по категориям, тренды, успехи в экономии → Система предлагает инсайты и рекомендации.

Итог: Пользователь получил полное и структурированное представление о своём финансовом положении, что мотивирует на дальнейшее использование сервиса и корректировку поведения.

- 1.5.5. Корректировка финансовых целей и настроек профиля

Краткое описание: Пользователь вносит изменения в свой финансовый план: добавляет новую цель, изменяет сумму или срок существующей, обновляет личную информацию или настройки подключённых счетов.

Основные шаги: Пользователь переходит в настройки профиля → Редактирует данные (цели, доходы, список банков) → Система проверяет корректность и сохраняет изменения → Пересчитывает прогнозы и рекомендации.

Итог: Профиль пользователя и его финансовый план актуализированы. Сервис адаптирует свою логику работы (анализ, классификацию, рекомендации) под новые вводные данные.

- 2. Маркетинг

Настоящий раздел содержит технико-функциональное описание сервиса «Финансовый Напарник», включающее его концепцию, ролевую модель участников, архитектуру процессов, ключевые сценарии использования и внутреннюю логику работы.

2.1. Рынок сервиса

- 2.1.1 Прогноз объема рынка

Рынок персональных финансовых сервисов в России демонстрирует устойчивый рост на фоне повышения финансовой грамотности населения и цифровизации банковских услуг. Для анализа рынка сервиса «Финансовый Напарник» используется методика PAM/TAM/SAM/SOM.

Таблица 5. Прогноз объема рынка по методике PAM/TAM/SAM/SOM*

| Метрика | Описание | Расчет | Значение (2024) | Прогноз (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAM Общий доступный рынок | Все потенциальные пользователи персональных финансовых сервисов в России | Население (16-65 лет) × % со смартфонами × % с банковскими счетами | 146,7 млн × 85% × 89% = 111,0 млн чел. | 145,0 млн × 90% × 93% = 121,4 млн чел. |
| SAM Обслуживаемый рынок | Потенциальные пользователи, заинтересованные в улучшении финансовой дисциплины | TAM × % испытывающих проблемы с контролем расходов | 111,0 млн × 62% = 68,8 млн чел. | 121,4 млн × 65%* = 78,9 млн чел. |
| SOM Достижимый рынок | Доля рынка, которую может занять сервис в первые 3 года | SAM × прогнозируемая доля рынка (с учетом конкурентов) | 68,8 млн × 1.5% = 1,03 млн чел. | 78,9 млн × 4% = 3,16 млн чел. |
| Годовая емкость рынка (руб.) | Потенциальный годовой доход с рынка | SOM × средний годовой доход с пользователя (ARPU) | 1,03 млн × 1 200₽ = 1,24 млрд ₽ | 3,16 млн × 1 500₽ = 4,74 млрд ₽ |

*Примечание: Предполагается, что осознание проблемы финансового контроля будет расти (+3 п.п. к 2028 г.).*

Источник данных: Исследование НАФИ (2023) – 62% россиян испытывают трудности с контролем расходов.

Обоснование расчета:

- TAM: Учитывает демографические ограничения (возраст 16-65 лет) и технологические (наличие смартфона и банковского счета)

- SAM: Фокусируется на целевой аудитории с конкретной проблемой – низкой финансовой дисциплиной

- SOM: Реалистичная оценка с учетом:

  - Конкуренции со стороны банковских приложений

  - Скорости адаптации новых технологий

  - Маркетинговых бюджетов на привлечение

- Прогнозный рост ARPU: Обусловлен планами введения премиум-функций и расширения партнерской сети

- 2.1.2 Ситуационный анализ

Таблица 6. Оценка потенциала спроса

| Критерий | Методика расчета | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер целевой аудитории (чел.) | Население РФ (25-45 лет) × % работающих × % с проблемами финансовой дисциплины | 42,3 млн × 85% × 62% = 22,3 млн чел. | Основная ЦА – экономически активное население 25-45 лет, испытывающее системные трудности с контролем расходов |
| Уровень проникновения сервиса (%) | (Количество текущих пользователей аналогичных сервисов / Общее количество целевых людей) × 100 | (450 000* / 22,3 млн) × 100 = 2,02% | *Суммарная аудитория CoinKeeper, Дзен-Мани и других трекеров в РФ. Показывает низкую удовлетворенность текущими решениями |
| Частота использования (раз/месяц) | Среднее количество транзакций в месяц × % транзакций, при которых активируется сервис | 45 транзакций × 70% = 31,5 раз/месяц | Каждая вторая-третья транзакция требует интеллектуального вмешательства сервиса |
| Сезонность спроса | Анализ пиков финансовой активности | Пики: январь (распродажи), март (налоги), сентябрь (школа), ноябрь-декабрь (праздники) | Потребность в финансовом контроле возрастает в периоды повышенных трат |

Таблица 7. Оценка потенциала продаж

| Критерий | Методика расчета | Текущее значение (2024) | Прогноз (2028) | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость сегмента (пользователи) | Количество активных пользователей финансовых трекеров и банковских аналитических сервисов | ~500 000 чел. | ~1 200 000 чел. | 140% за 3 года |
| Темп роста сегмента (% в год) | CAGR рынка fintech-решений для персональных финансов | 18,5% | 22% (ускорение) | Ускорение роста |
| Доходность сегмента (ARPU, руб./год) | Средний доход на пользователя в категории | 900 ₽/год | 1 500 ₽/год | +66,7% |
| Общая доходность сегмента (руб./год) | Емкость × ARPU | 450 млн ₽ | 1,8 млрд ₽ | +300% |

Факторы роста доходности:

- Переход от бесплатных к премиум-моделям

- Увеличение комиссий от партнеров за привлечение качественных клиентов

- Монетизация данных (анонимизированная аналитика для банков)

Таблица 8. Оценка условий конкуренции

| Критерий | Анализ | Влияние на сервис «Финансовый Напарник» |
| --- | --- | --- |
| Присутствие товаров-заменителей | Банковские приложения (бесплатно) Ручной учет в Excel/Google Sheets Консультации финансовых коучей (дорого) Ментальные техники самоконтроля | Высокая угроза от банковских приложений, но они решают проблему частично. Сервис предлагает уникальное сочетание проактивности и персонализации |
| Количество конкурентов | 3-5 значимых конкурентов в нише трекеров 10+ банков с аналитикой трат 2-3 международных конкурента (не локализованы) | Умеренная конкуренция с возможностью занять уникальную нишу проактивного управления |
| Разнообразие ассортимента | Трекеры расходов (много) Инвестиционные платформы (средне) Проактивные помощники (почти нет) | Низкое разнообразие в ключевой нише проактивных решений - возможность стать лидером направления |
| Возможности к повышению цен | Бесплатные аналоги ограничивают ценовой потолок Ценность сервиса должна многократно превышать стоимость | Ограниченные возможности - необходимо создавать высокую воспринимаемую ценность через эффективность |
| Монополизированность каналов сбыта | Мобильные маркеты (Google Play/App Store) – не монополизированы Банковские каналы – частично монополизированы крупными игроками | Умеренный риск - стратегия партнерства с банками позволяет использовать их каналы |

2.2 Анализ потребителей

- 2.2.1 Определение целевой аудитории

Целевая аудитория сервиса «Финансовый Напарник» сегментирована по нескольким критериям для точного позиционирования и разработки маркетинговых стратегий.

Таблица 9. Сегментация целевой аудитории

| Критерий сегментации | Сегмент 1: Стратеги | Сегмент 2: Эмоционалы | Сегмент 3: Выгорающие | Сегмент 4: Семейные планировщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демографический | Возраст: 30-45 лет Образование: высшее Должность: менеджеры среднего звена | Возраст: 25-35 лет Образование: высшее/неоконченное высшее Должность: специалисты, фрилансеры | Возраст: 28-42 года Образование: высшее Должность: офисные работники, IT-специалисты | Возраст: 27-40 лет Семейное положение: женат/замуж, дети Должность: стабильная занятость |
| Географический | Города-миллионники Центральный и Северо-Западный регионы | Крупные и средние города По всей России | Крупные города Высокий темп жизни | Города от 500 тыс. населения Стабильные регионы |
| Экономический | Доход: 80-200 тыс. ₽/мес Накопления: есть Кредиты: ипотека, реже автокредит | Доход: 50-120 тыс. ₽/мес Накопления: минимальные Кредиты: потребительские кредиты, карты | Доход: 70-150 тыс. ₽/мес Накопления: непостоянные Кредиты: несколько кредитов одновременно | Совокупный доход семьи: 120-300 тыс. ₽/мес Цели: ипотека, образование детей, отпуск |
| Психографический | Ценности: контроль, стабильность, рост Отношение к риску: консервативное Финансовый психотип: Флегматик/Меланхолик | Ценности: самореализация, удовольствие, свобода Отношение к риску: умеренно-агрессивное Финансовый психотип: Сангвиник/Холерик | Ценности: успех, признание, статус Боль: выгорание, стресс, нехватка времени Финансовый психотип: Холерик/Сангвиник | Ценности: безопасность, семья, будущее детей Боль: «отложенная жизнь», конфликты из-за денег Финансовый психотип: Меланхолик/Флегматик |
| Поведенческий | Активно инвестируют Ведет бюджет (с переменным успехом) Планирует на 1-3 года вперед | Импульсивные покупки для эмоциональной компенсации Циклы: зарабатывание → траты → чувство вины Использует кредиты для поддержания образа жизни | Работает на износ Компенсирует стресс дорогими покупками Нет времени на планирование финансов | Откладывает крупные цели из-за текущих трат Конфликты в семье из-за финансов Пытается копить, но не системно |
| Размер сегмента | ~4,5 млн чел. (20% ЦА) | ~6,7 млн чел. (30% ЦА) | ~4,9 млн чел. (22% ЦА) | ~6,2 млн чел. (28% ЦА) |
| Ключевая потребность | Оптимизация существующей финансовой системы, максимальная эффективность | Преодоление импульсивности, снижение стресса от финансов, эмоциональная поддержка | Восстановление контроля, снижение выгорания, автоматизация финансовых решений | Достижение семейных целей, прекращение «утечки» денег, гармония в семье |
| Готовность платить | Высокая (до 2 000 ₽/мес за премиум) | Средняя (до 500 ₽/мес) | Высокая (до 1 500 ₽/мес за решение проблемы) | Средне-высокая (700-1 000 ₽/мес за семейный аккаунт) |

2.3 Customer Development

- 2.3.1 Формирование гипотез для поиска целевой аудитории

Таблица 10. Гипотезы для проверки в рамках Customer Development

| № | Гипотеза | Метод проверки | Целевой показатель | Что доказывает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Люди готовы платить за сервис, который предотвращает импульсные покупки в реальном времени, а не просто анализирует их постфактум | Опрос | Готовность >30% ЦА платить от 300 ₽/мес | Платёжеспособность спроса на проактивное решение |
| H2 | Интеграция с банковским приложением повышает доверие и частоту использования в 3 раза по сравнению с standalone-приложением | Партнёрский пилот с банком + метрики вовлечённости | Retention Day 30 >45% в интеграции vs 15% standalone | Важность каналов дистрибуции |
| H3 | Персонализация по финансовому психотипу увеличивает эффективность вмешательств на 40% по сравнению с универсальным подходом | A/B тест с разными версиями вопросов для разных психотипов | Конверсия в отказ от импульсной покупки: +40% | Ценность персонализации |
| H4 | Основным триггером для обращения к сервису является конкретное эмоциональное событие (стресс на работе, конфликт в семье), а не рациональное желание «вести учёт» | Глубинные интервью + анализ поисковых запросов | >60% пользователей называют эмоциональные триггеры | Эмоциональные драйверы спроса |
| H5 | Пользователи больше ценят автоматическую экономию на регулярных тратах, чем помощь в отказе от импульсных покупок (хотя последнее — ключевая проблема) | Опрос приоритетов + анализ использования функций | Использование функции экономии в 2,5 раза чаще, чем сценариев осознанности | Расстановка приоритетов в продукте |

- 2.3.2 Составление опроса

Цели опроса:

- Валидация ключевых гипотез (H1, H4, H5)

- Определение порога готовности платить

- Выявление основных «болей» и триггеров

- Понимание отношения к банкам и конфиденциальности данных

Таблица 11. Структура опроса (анкета на 5-7 минут)

Блок 1: Идентификация (демография и базовая информация)
Возраст: [25-30 / 31-35 / 36-40 / 41-45 / 46+]
Город проживания: ______
Среднемесячный доход: [до 50к / 51-80к / 81-120к / 121-200к / 200к+]
Количество кредитных продуктов (карты, кредиты, рассрочки): [0 / 1-2 / 3-4 / 5+]

Блок 2: Существующие практики и боли (проверка H4)
Как часто вы испытываете стресс или чувство вины из-за необдуманных трат?
[Почти ежедневно / 1-2 раза в неделю / 1-2 раза в месяц / Редко / Никогда]
В каких ситуациях вы чаще всего совершаете импульсные покупки? (выберите до 3)
[После трудного рабочего дня / В выходные для развлечения / При получении зарплаты / Под влиянием рекламы / В состоянии усталости или выгорания / Другое: ______]
Пробовали ли вы вести учёт расходов? Если да, то почему прекратили?
[Да, веду до сих пор / Да, но бросил(а) через 1-3 месяца / Да, но бросил(а) быстрее чем через месяц / Нет, не пробовал(а)]

Блок 3: Отношение к предлагаемому решению (проверка H1, H5)
Что для вас было бы ценнее в финансовом помощнике? (ранжируйте от 1 до 3, где 1 — наиболее ценно)
[ ] Автоматическая экономия на регулярных покупках без моего участия
[ ] Помощь в отказе от импульсных трат в момент покупки
[ ] Детальная аналитика и отчёты о моих финансах
Готовы ли вы платить за сервис, который помогает экономить и контролировать расходы в реальном времени?
[Да, готов(а) платить до 300 ₽ в месяц / Да, до 500 ₽ / Да, до 1 000 ₽ / Нет, ожидаю, что такой сервис будет бесплатным / Затрудняюсь ответить]

Блок 4: Интеграция и доверие (проверка H2)
Какой вариант сервиса вызвал бы у вас больше доверия?
[ ] Отдельное приложение от независимого разработчика
[ ] Функция внутри приложения моего банка
[ ] Совместное решение банка и технологической компании
[ ] Без разницы, главное — функционал
Согласились бы вы предоставить доступ к вашим банковским транзакциям для такого сервиса?
[Да, если это поможет экономить / Да, но только анонимизированные данные / Нет, это конфиденциальная информация / Затрудняюсь ответить]

Блок 5: Контактные данные (для дальнейших интервью)
Готовы ли вы поучаствовать в 20-минутном интервью о ваших финансовых привычках? Если да, оставьте email: ______

2.4 Разработка продуктовой стратегии

- 2.4.1 SWOT-анализ

Рисунок 4 - SWOT-анализ сервиса «Финансовый Напарник»

Стратегические выводы из SWOT-анализа:

- SO-стратегия (сильные стороны + возможности): Использовать партнёрства с банками и тренд на персонализацию для быстрого захвата рынка

- ST-стратегия (сильные стороны + угрозы): Развивать технологическое преимущество как барьер для входа конкурентов, усиливать безопасность данных

- WO-стратегия (слабые стороны + возможности): Использовать госпрограммы для повышения узнаваемости, развивать образовательный контент

- WT-стратегия (слабые стороны + угрозы): Диверсифицировать каналы дистрибуции, разработать поэтапную стратегию выхода на рынок

- 2.4.2. Методика STP – сегментация

2.5 Формирование основы расчета

- 2.5.1 Маркетинг Микс

Таблица 12. Продуктовая стратегия

| Элемент продукта | Стратегия | Реализация |
| --- | --- | --- |
| Ассортимент | 3-уровневая тарифная сетка с чётким разделением функций | Free: Базовая аналитика, 10 сценариев осознанности/месяц, экономия до 5% Pro (500 ₽/мес): Все функции Free + неограниченные сценарии, экономия до 15%, приоритетная поддержка Family (1 000 ₽/мес): 2 взрослых + дети, общие цели, семейная аналитика, персональный финансовый советник (чат) |
| Упаковка | Нативное внедрение в существующие пользовательские потоки | Основной вариант: модуль в банковских приложениях-партнёрах Самостоятельный: мобильное приложение + веб-версия |
| Брендинг | Позиционирование как «заботливый технологичный помощник» | Название: «Финансовый Напарник» — подчёркивает партнёрство, а не контроль Тон коммуникации: Заботливый, поддерживающий, не осуждающий Визуальный стиль: Тёплые цвета (оранжевый, зелёный), плавные формы, дружелюбная типографика |
| Качество | Высокая точность рекомендаций и надёжность | Точность классификации транзакций: >92% Время обработки транзакции: <500 мс для 95% случаев Доступность системы: 99,95% |
| Гарантийное и постпродажное обслуживание | Гарантия экономии или возврат денег | Гарантия: Если сервис не сэкономит пользователю минимум стоимость подписки за месяц — возврат средств Поддержка: 24/7 чат-поддержка в приложении, ответ в течение 5 минут в рабочее время Образовательный контент: Еженедельные вебинары, библиотека статей, индивидуальные консультации для премиум-пользователей |
| Сопутствующие услуги | Дополнительные сервисы для увеличения LTV | Бесплатный финансовый чек-ап при регистрации Доступ к закрытому комьюнити успешных пользователей Партнёрские скидки на смежные услуги (страхование, инвестиции, обучение) |

Таблица 13. Ценовая стратегия

| Подход к ценообразованию | Методика расчета | Результат | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Затратный подход | Прибыльность = (Цена - Себестоимость) / Цена Себестоимость на пользователя: 200 ₽/мес Целевая прибыльность: 60% | Цена = 200 / (1 - 0,6) = 500 ₽/мес | Базовый расчёт для тарифа Pro |
| Рыночный подход | Анализ цен конкурентов: CoinKeeper Pro: 349 ₽/мес Дзен-Мани: 299 ₽/мес Bank-аналоги: бесплатно Зарубежные аналоги: $5-15/мес (~450-1 350 ₽) | Средняя рыночная цена: ~380 ₽/мес | Ориентир для позиционирования в премиум-сегменте |
| Ценностный подход | Оценка ценности для пользователя: Экономия: 5-15% от расходов (при средних расходах 50 000 ₽/мес = 2 500-7 500 ₽) Эмоциональная ценность: снижение стресса Временная ценность: экономия 3-5 часов/месяц на учёте | Воспринимаемая ценность: 1 500-2 000 ₽/мес | Обоснование цены для премиум-сегмента |
| Смешанный подход (итоговая стратегия) | Среднее между затратным и ценностным с корректировкой на рыночные условия | Итоговые цены: Free: 0 ₽ (с ограничениями) Pro: 500 ₽/мес Family: 1 000 ₽/мес Годовая подписка: -20% (скидка) | Финальное ценовое позиционирование |

Модель монетизации:

- Freemium: Базовая версия бесплатно для быстрого роста аудитории

- Подписка (SaaS): Основной источник дохода от пользователей

- Партнёрские комиссии: Дополнительный доход от банков (10-30% от сэкономленной/сохранённой клиентом суммы)

- B2B2C: Лицензирование технологии банкам и компаниям для их программ лояльности

Таблица 14. Стратегия дистрибуции

| Канал дистрибуции | Описание | Охват |
| --- | --- | --- |
| Интеграция в банковские приложения | Прямая интеграция как модуль/функция в приложениях банков-партнёров | 15-20 млн активных пользователей (через топ-3 банка) |
| Собственное мобильное приложение | приложение в App Store и Google Play | 1-2 млн установок (органические + paid) |
| Корпоративные программы wellness | Внедрение через HR-отделы компаний как часть социального пакета | 500 крупных компаний, ~1 млн сотрудников |
| Партнёрство с ритейлерами | Кросспромоция через приложения и сайты партнёрских ритейлеров | 5-10 млн пользователей партнёров |

Таблица 15. Коммуникационная стратегия

| Канал продвижения | Контент/активности | Бюджет (1 год) | Охват | Целевой сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контент-маркетинг | Блог: статьи о психологии финансов, кейсы успеха RuTube: интервью с психологами, разборы кейсов Подкаст: «Финансы и эмоции» | 3 млн ₽ | 500 000 просмотров/ месяц | Эмоционалы, Выгорающие |
| Social Media | Telegram: канал с анализами и советами VK: сообщество с поддержкой, сторис с лайфхаками, челленджи | 2 млн ₽ | 100 000 подписчиков | Эмоционалы, Семейные планировщики |
| Email-маркетинг | Серия писем-обучение Персонализированные рекомендации Уведомления о прогрессе целей | 500 тыс. ₽ | 200 000 подписчиков | Все сегменты |
| Влиятельные лица (Influencers) | Партнёрство с психологами, финансовыми блогерами Честные обзоры и кейсы | 2 млн ₽ | 2 млн подписчиков у инфлюенсеров | Эмоционалы (25-35 лет) |
| Performance-маркетинг | Таргетированная реклама в соцсетях Контекстная реклама (Яндекс.Директ) | 5 млн ₽ | 10 млн показов/месяц | Все сегменты по отдельности |
| PR и СМИ | Пресс-релизы о технологических инновациях Участие в отраслевых конференцияхКейсы в бизнес-СМИ | 1 млн ₽ | 50 публикаций/год | Стратеги, B2B-сегмент |
| Партнёрские программы | Реферальная программа (деньги за приглашённых друзей) Кросс-промоция с банками | 1 млн ₽ | 100 000 приглашений | Все сегменты |

- 3. Экономическая составляющая сервиса

3.1 Расчет ставки дисконтирования, доходов, расходов

- 3.1.1 Расчет ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования рассчитана кумулятивным методом с учётом специфических рисков проекта.

Таблица 16. Расчет ставки дисконтирования кумулятивным методом

| Итого ставка дисконтирования (WACC) | 22,50% | Rf + CRP + IRP + SCP + SRP = 7,5% + 3,0% + 1,5% + 2,0% + 3,5% = 22,5% |
| --- | --- | --- |

- 3.1.2 Выбор режима налогообложения

Обоснование выбора УСН «Доходы минус расходы» (15%):

- Прогнозные показатели (доходы < 200 млн ₽, сотрудники < 100) позволяют применять УСН

- При высокой доле расходов (80-90% в первые годы) фактическая ставка составит 2-3% от доходов

- Минимизация административной нагрузки, возможность использовать онлайн-ККТ

- Позволяет реинвестировать прибыль в развитие на ранних этапах

Налоговые льготы и особенности:

- При соответствии критериям Минцифры (доля доходов от IT > 90%, сотрудники > 7 чел.) возможна ставка 3% вместо 15%

- 30% от ФОТ, но при УСН можно уменьшать налог на сумму взносов (до 50%)

- Для впервые зарегистрированных ИП возможны нулевые ставки на 2 года (не наш случай — ООО)

- 3.1.3 Расчет свободного денежного потока (FCF)

Таблица 17. Расчет свободного денежного потока на примере 2025 года

| Показатель | Формула | Значение (тыс. ₽) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | — | 150 000 | Подписка пользователей + партнёрские комиссии |
| Операционные расходы | — | 120 000 | Зарплаты, маркетинг, инфраструктура, партнёрские выплаты |
| EBITDA | Выручка - Операционные расходы | 30 000 | Прибыль до вычета налогов, амортизации и процентов |
| Амортизация | 20% от CAPEX предыдущих лет | 2 400 | Линейный метод, срок полезного использования 5 лет |
| EBIT | EBITDA - Амортизация | 27 600 | Операционная прибыль |
| Налог на прибыль | EBIT × 15% (УСН) | 4 140 | Применяем выбранный режим налогообложения |
| NOPAT | EBIT - Налог | 23 460 | Чистая операционная прибыль после налогов |
| Капитальные вложения (CAPEX) | — | 8 000 | Затраты на разработку, серверы, лицензии |
| Изменение оборотного капитала | — | 3 000 | Увеличение дебиторской задолженности, запасов |
| Свободный денежный поток (FCF) | NOPAT + Амортизация - CAPEX - ΔОК | 14 860 | Денежный поток, доступный инвесторам |

3.2. Построение финансовой модели

- 3.2.1 Определение предпосылок

Таблица 18. Ключевые предпосылки финансовой модели

| Категория | Показатель | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Рыночные | Рост рынка fintech в РФ (CAGR) | 18,5% в год | Исследование Deloitte (2023) |
|  | Доля рынка к 3-му году | 4,0% | Консервативный прогноз при успешной реализации |
| Операционные | Средний доход на пользователя (ARPU) | 1 200 ₽/год (2025) 1 500 ₽/год (2027) | Freemium-модель, рост за счёт премиум-подписок |
|  | Коэффициент удержания (Retention) | Месяц 1: 70% Месяц 3: 50% Год 1: 30% | Средние показатели для fintech-приложений |
|  | Себестоимость привлечения (CAC) | 800 ₽ | Performance-маркетинг + партнёрские каналы |
| Финансовые | Ставка дисконтирования | 20,0% | Расчет в разделе 3.1.1 |
|  | Налоговая ставка | 15% (УСН) | Выбор режима в разделе 3.1.2 |
|  | Инфляция | 6,0% в год | Прогноз Минэкономразвития на 2024-2028 |
| Инвестиционные | Первоначальные инвестиции | 15 000 тыс. ₽ | Разработка MVP, команда, маркетинг |
|  | Срок жизни проекта | 5 лет | Стандартный горизонт для IT-стартапов |

3.3. Формирование денежных потоков в Excel

- 3.3.1 Расчет показателей экономической эффективности проекта

Таблица 19. Сводная таблица показателей эффективности

| Показатель | Значение | Нормативное значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV (тыс. ₽) | 481 933 | > 0 | Проект создает стоимость 482 млн ₽ сверх требуемой доходности |
| IRR (%) | 89,4% | > 20% (WACC) | Внутренняя доходность почти в 4,5 раза превышает стоимость капитала |
| PI (индекс) | 17,06 | > 1,0 | Каждый вложенный рубль приносит 17 рублей стоимости |
| DPP (лет) | 1,32 | < 3 года (желательно) | Инвестиции окупаются за 16 месяцев |
| ROI (%) | 2 504,6% | > 100% | Возврат инвестиций в 25 раз |

- 3.3.2 Расчет Юнит-экономики проекта

Таблица 20. Юнит-экономика на одного пользователя (средние значения за 2025-2027 гг)*

| Показатель | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средний доход на пользователя (ARPU) | Годовой доход / Среднегодовое количество пользователей | 1 350 ₽/год 112,5 ₽/месяц |
| Средняя продолжительность жизни (LT) | 1 / (1 - Месячный) | 1 / (1 - 0,85) = 6,67 месяцев |
| Пожизненная ценность (LTV) | ARPU (месяц) × LT × Коэффициент дисконтирования | 112,5 × 6,67 × 0,85 = 638 ₽ |
| Стоимость привлечения (CAC) | Затраты на маркетинг / Новые пользователи | 800 ₽ |
| LTV/CAC | LTV / CAC | 638 / 800 |
| Время окупаемости CAC | CAC / (ARPU × Маржа) | 800 / (112,5 × 0,2) |
| Маржа вклада | (ARPU - Переменные затраты) / ARPU | (112,5 - 30) / 112,5 = 73,3% |

- 3.3.3 Анализ рисков проекта

Таблица 21. Анализ рисков по категориям

| Категория риска | Конкретный риск | Вероятность (1-5) | Влияние (1-5) | Уровень риска (В×В) | Меры минимизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыночные | Недостаточный спрос на проактивные финансовые сервисы | 3 | 5 | 15 | MVP-тестирование Гибкая тарифная сетка Пилоты с фокус-группами |
|  | Ужесточение конкуренции со стороны банков | 4 | 4 | 16 | Эксклюзивные партнёрства Патентование технологий Фокус на уникальности |
| Технологические | Сбои в работе системы в момент транзакции | 2 | 5 | 10 | Резервные серверы Мониторинг 24/7 Автоматическое переключение |
|  | Кибератаки и утечка данных | 3 | 5 | 15 | PCI DSS сертификация Шифрование end-to-end Регулярные аудиты |
| Финансовые | Превышение бюджета на разработку | 4 | 3 | 12 | Agile-методология Приоритизация функций Поэтапное финансирование |
|  | Недостаток финансирования для масштабирования | 3 | 4 | 12 | Привлечение инвесторов на ранней стадии Bootstrap до первых метрик |
| Операционные | Проблемы с интеграцией API банков | 4 | 4 | 16 | Работа с несколькими банками Стандартизация интеграций Резервные каналы |
|  | Высокая текучка ключевых сотрудников | 3 | 4 | 12 | Опционы для сотрудников Конкурентные зарплаты Сильная корпоративная культура |
| Регуляторные | Изменение законодательства о персональных данных | 3 | 4 | 12 | Юридический мониторинг Гибкая архитектура Участие в отраслевых ассоциациях |
|  | Отзыв лицензий у банков-партнёров | 2 | 5 | 10 | Диверсификация партнёров Быстрая миграция пользователей Страхование рисков |

- 3.3.4 Аналитическая записка

1. Ключевые выводы финансового моделирования:

Проект демонстрирует выдающиеся показатели экономической эффективности:

- NPV 481,9 млн ₽ при ставке дисконтирования 22% — проект создаёт значительную добавочную стоимость

- IRR 89,4% — в 4,5 раза превышает требуемую доходность, что указывает на высокую внутреннюю рентабельность

- Срок окупаемости 1,32 года — быстрый возврат инвестиций даже в консервативном сценарии

- Индекс прибыльности 17,06 — каждый вложенный рубль приносит 17 рублей приведённой стоимости

Факторы, обеспечивающие экономическую эффективность:

А. Операционная эффективность:

- Низкие переменные затраты: IT-инфраструктура масштабируется линейно, маржа вклада 73,3%

- Сетевые эффекты: Каждый новый пользователь увеличивает ценность данных для ML-моделей

- Партнёрская экономика: 25% дохода — комиссии от партнёров при минимальных затратах

Б. Рыночные преимущества:

- Растущий рынок: CAGR fintech в России 18,5% ежегодно

- Низкая насыщенность: Только 2% проникновения в целевом сегменте

- Регуляторная поддержка: Программы Банка России по финансовой грамотности

В. Финансовые особенности:

- Оптимальное налогообложение: УСН 15% снижает налоговую нагрузку в 2-3 раза

- Поэтапное финансирование: Инвестиции распределены по мере достижения контрольных точек

- Мультипликативные эффекты: Данные пользователей создают дополнительную стоимость для B2B-сегмента

4. Риски и меры их минимизации:

Проект имеет умеренный уровень рисков (средний балл 1,3 по 5-балльной шкале) с чётким планом минимизации:

- Ключевой риск (LTV/CAC < 1 в первый год): Решение через оптимизацию каналов привлечения и увеличение ARPU

- Технологические риски: Многоуровневая архитектура безопасности и отказоустойчивости

- Рыночные риски: Диверсификация партнёров и каналов дистрибуции

- 4. Спецификация

4.1. Требования к пошаговой обработке информационных потоков

- 4.1.1 Диаграмма последовательностей для ключевого сценария

- 4.1.2 Детализация шагов диаграммы последовательностей

Шаг 1-3: Инициирование транзакции

| Номер шага | Название сообщения | Отправитель → Получатель | Требования к обработке |
| --- | --- | --- | --- |
| S-1 | Инициация оплаты | Пользователь → Терминал оплаты | Требование S-1.1: Терминал должен определить тип платежного инструмента (карта, NFC, QR). Требование S-1.2: Для карточных платежей терминал должен считать данные с чипа/магнитной полосы и передать их в зашифрованном виде. |
| S-2 | Запрос авторизации платежа | Терминал → Банк-партнер | Требование S-2.1: Сообщение должно содержать номер терминала (TID), сумму транзакции, валюту, дату и время. Требование S-2.2: Данные карты должны передаваться с использованием токенизации (PAN Token вместо реального номера). |
| S-3 | Уведомление о транзакции | Банк-партнер → Платформа «ФН» | Требование S-3.1: Банк должен отправить webhook-уведомление в течение 100 мс после получения запроса авторизации. Требование S-3.2: Сообщение должно содержать Transaction ID банка, сумму, MCC код, геолокацию терминала (если доступно). |

Шаг 4-6: Анализ и классификация

| Номер шага | Название сообщения | Отправитель → Получатель | Требования к обработке |
| --- | --- | --- | --- |
| S-4 | Запрос данных пользователя | Платформа → База данных | Требование S-4.1: Запрос должен быть выполнен по user_id, полученному из связки card_token → user_id. Требование S-4.2: Должны быть запрошены: текущий финансовый психотип, история транзакций за последние 30 дней, активные финансовые цели. |
| S-5 | Возврат данных пользователя | БД → Платформа | Требование S-5.1: Ответ должен быть получен в течение 50 мс. Требование S-5.2: Данные должны включать: psychotype_id, impulsivity_score (0-1), recent_transactions[], goals[]. |
| S-6 | Анализ транзакции (внутренний) | Внутри платформы | Требование S-6.1: Алгоритм должен классифицировать транзакцию в течение 150 мс. Требование S-6.2: Классификация должна учитывать: отклонение от среднего чека по категории, время суток, день недели, психотип пользователя. Требование S-6.3: Если confidence score > 0.8 и категория = "импульсная", активировать сценарий "Осознанность". |

Шаг 7-12: Активация сценария "Осознанность"

| Номер шага | Название сообщения | Отправитель → Получатель | Требования к обработке |
| --- | --- | --- | --- |
| S-7 | Запуск сценария | Платформа → Модуль вмешательства | Требование S-7.1: Сообщение должно содержать: transaction_id, user_id, psychotype_id, сумма, категория. Требование S-7.2: Модуль должен определить длительность паузы на основе psychotype_id (2-5 секунд). |
| S-8 | Генерация вопроса | Модуль вмешательства (внутренний) | Требование S-8.1: Вопрос должен быть сформирован на основе шаблона для конкретного психотипа. Требование S-8.2: Формулировка вопроса должна быть утвердительной, а не осуждающей. |
| S-9 | Запрос временного холда | Платформа → Банк | Требование S-9.1: Запрос должен содержать original_transaction_id и время холда (макс. 30 секунд). Требование S-9.2: Банк должен ответить в течение 100 мс. |
| S-10 | Подтверждение холда | Банк → Платформа | Требование S-10.1: Ответ должен содержать hold_id для последующей отмены/подтверждения. Требование S-10.2: Статус холда должен быть "active". |
| S-11 | Команда на задержку | Платформа → Терминал | Требование S-11.1: Сообщение должно содержать длительность задержки (в миллисекундах). Требование S-11.2: Терминал должен изменить UI для отображения загрузки/ожидания. |
| S-12 | Отображение вопроса | Терминал → Пользователь | Требование S-12.1: Вопрос должен быть отображен на основном экране оплаты. Требование S-12.2: Кнопки "Подтвердить" и "Отменить" должны иметь четкие visual affordances. |

Шаг 13-19: Обработка ответа "ОТМЕНИТЬ"

| Номер шага | Название сообщения | Отправитель → Получатель | Требования к обработке |
| --- | --- | --- | --- |
| S-13 | Ответ пользователя | Пользователь → Терминал | Требование S-13.1: Терминал должен зафиксировать время ответа. Требование S-13.2: При таймауте >10 секунд считать ответом "Отменить". |
| S-14 | Передача ответа | Терминал → Платформа | Требование S-14.1: Сообщение должно содержать user_decision: "CANCEL" или "CONFIRM". Требование S-14.2: Должен быть указан transaction_id. |
| S-15 | Запрос отмены транзакции | Платформа → Банк | Требование S-15.1: Использовать hold_id из шага S-10. Требование S-15.2: Указать причину отмены: "USER_DECLINED". |
| S-16 | Подтверждение отмены | Банк → Платформа | Требование S-16.1: Банк должен отправить код ответа "00" (успешно). Требование S-16.2: Статус транзакции должен быть "DECLINED". |
| S-17 | Отображение подтверждения | Платформа → Терминал | Требование S-17.1: Терминал должен показать сообщение об успешной отмене. Требование S-17.2: Сообщение должно содержать сохраненную сумму. |
| S-18 | Логирование отказа | Платформа → БД | Требование S-18.1: Записать событие с типом "INTERVENTION_SUCCESS". Требование S-18.2: Обновить impulsivity_score пользователя (уменьшить на 0.05). |
| S-19 | Мотивационное уведомление | Терминал → Пользователь | Требование S-19.1: Сообщение должно ссылаться на конкретную финансовую цель пользователя. Требование S-19.2: Показать прогресс цели после "сэкономленной" суммы. |

Шаг 20-24: Обработка ответа "ПОДТВЕРДИТЬ"

| Номер шага | Название сообщения | Отправитель → Получатель | Требования к обработке |
| --- | --- | --- | --- |
| S-20 | Запрос завершения | Платформа → Банк | Требование S-20.1: Использовать hold_id из шага S-10. Требование S-20.2: Дополнительно отправить флаг "USER_CONFIRMED". |
| S-21 | Подтверждение оплаты | Банк → Платформа | Требование S-21.1: Банк должен отправить код авторизации (auth_code). Требование S-21.2: Статус транзакции должен быть "COMPLETED". |
| S-22 | Отображение чека | Платформа → Терминал | Требование S-22.1: Терминал должен распечатать/показать электронный чек. Требование S-22.2: Чек должен содержать пометку "Осознанная покупка". |
| S-23 | Логирование покупки | Платформа → БД | Требование S-23.1: Записать событие с типом "CONSCIOUS_PURCHASE". Требование S-23.2: Увеличить счетчик successful_interventions. |
| S-24 | Подтверждающее уведомление | Терминал → Пользователь | Требование S-24.1: Сообщение должно содержать позитивное подкрепление. Требование S-24.2: Пример: "Вы сделали осознанный выбор. Так держать!" |

4.2 Сводный перечень элементов бизнес-данных (ЭБД)

Таблица 22. Перечень ЭБД

| Номер ЭБД | Название ЭБД | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| EBD-001 | transaction_id | Уникальный идентификатор транзакции в системе банка |
| EBD-002 | user_id | Уникальный идентификатор пользователя в платформе «ФН» |
| EBD-003 | card_token | Токенизированный номер карты (защищенное представление) |
| EBD-004 | transaction_amount | Сумма транзакции в минимальных единицах валюты (копейки) |
| EBD-005 | transaction_currency | Код валюты транзакции (ISO 4217) |
| EBD-006 | merchant_id | Идентификатор торговой точки (мерчанта) |
| EBD-007 | mcc_code | Merchant Category Code (код категории мерчанта) |
| EBD-008 | terminal_id | Идентификатор терминала оплаты |
| EBD-009 | transaction_timestamp | Дата и время совершения транзакции |
| EBD-010 | psychotype_id | Идентификатор финансового психотипа пользователя |
| EBD-011 | impulsivity_score | Текущий показатель импульсивности пользователя (0.0-1.0) |
| EBD-012 | classification_result | Результат классификации транзакции |
| EBD-013 | confidence_score | Уровень уверенности классификации (0.0-1.0) |
| EBD-014 | intervention_type | Тип вмешательства ("AWARENESS", "SAVINGS", "NONE") |
| EBD-015 | question_text | Текст персонализированного вопроса |
| EBD-016 | pause_duration | Длительность паузы в миллисекундах |
| EBD-017 | user_decision | Решение пользователя ("CONFIRM", "CANCEL") |
| EBD-018 | hold_id | Идентификатор временного холда средств в банке |
| EBD-019 | authorization_code | Код авторизации от банка (если транзакция завершена) |
| EBD-020 | transaction_status | Статус транзакции ("PENDING", "COMPLETED", "DECLINED") |
| EBD-021 | goal_id | Идентификатор финансовой цели (если применимо) |
| EBD-022 | saved_amount | Сумма, которую пользователь "сэкономил" (при отмене) |
| EBD-023 | response_time | Время ответа пользователя в миллисекундах |
| EBD-024 | location_data | Геолокация транзакции (широта, долгота) |

Таблица 23. Детальные правила применения ЭБД для ключевых сообщений

| Сообщение (Шаг) | Правила применения ЭБД | Валидационные правила |
| --- | --- | --- |
| Шаг 3: Уведомление о транзакции | EBD-001, 003-009, 024 — обязательно Все ЭБД передаются "как есть" от банка | 1. EBD-001 должен быть уникальным 2. EBD-004 > 0 3. EBD-005 должен быть 643 (RUB) или 978 (EUR) или 840 (USD) 4. EBD-007 должен быть валидным MCC (4 цифры) 5. EBD-009 должен быть в пределах ±5 минут от текущего времени |
| Шаг 9: Запрос холда | EBD-001, 004 — обязательно EBD-018 не передается (будет сгенерирован банком) | 1. EBD-004 ≤ лимита карты (проверяется банком) 2. Запрос должен быть выполнен в течение 500 мс от получения уведомления 3. Холд запрашивается на 30 секунд |
| Шаг 11: Команда на задержку | EBD-001, 015, 016 — обязательно EBD-021 — условно (если есть цель) | 1. EBD-016 = 2000 для psychotype_id=1, 3500 для =2, 5000 для =3, 4000 для =4 2. EBD-015 должен быть сформирован согласно шаблону для psychotype_id 3. Длина EBD-015 ≤ 500 символов |
| Шаг 14: Ответ пользователя | EBD-001, 017 — обязательно EBD-023 — вычисляется платформой | 1. EBD-017 ∈ {"CONFIRM", "CANCEL", "TIMEOUT"} 2. EBD-023 ≤ 10000 (10 секунд) 3. Если EBD-023 > 10000, то EBD-017 = "TIMEOUT" |
| Шаг 15: Запрос отмены | EBD-001, 018 — обязательно | 1. EBD-018 должен быть валидным hold_id 2. Отмена должна быть запрошена в течение 30 секунд от создания холда 3. Причина отмены: "USER_DECLINED" |
| Шаг 18: Логирование отказа | EBD-001, 002, 004, 007, 009-014, 017, 020, 023 — обязательно EBD-021, 022 — условно EBD-024 — если доступно | 1. EBD-012 ∈ {"IMPULSIVE", "REGULAR", "UNCERTAIN"} 2. EBD-013 ∈ [0.5, 1.0] 3. EBD-014 = "AWARENESS" 4. EBD-017 ∈ {"CANCEL", "TIMEOUT"} 5. EBD-020 = "DECLINED" |

Таблица 24. Таблица соответствия psychotype_id и шаблонов вопросов

| Psychotype_id | Тип психотипа | Шаблон вопроса | Пример | Длина паузы (мс) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холерик | "Эта покупка соответствует вашей [финансовой стратегии/цели]?" | "Эта покупка соответствует вашей цели накопить на отпуск?" |  | 2000 |
| 2 | Сангвиник | "Уверены, что [эта вещь/эта услуга] принесет долгосрочную [радость/удовольствие]?" | "Уверены, что этот гаджет принесет долгосрочную радость?" |  | 3500 |
| 3 | Флегматик | "Вы уже сравнили [этот товар] с [альтернативами/другими вариантами]?" | "Вы уже сравнили этот ноутбук с 3 альтернативами?" |  | 5000 |
| 4 | Меланхолик | "Не вызовет ли эта покупка [беспокойство/тревогу] о [бюджете/финансах] [позже/в конце месяца]?" | "Не вызовет ли эта покупка беспокойство о бюджете в конце месяца?" |  | 4000 |

Процедуры проверки контрольных и криптографических величин:

- Проверка цифровой подписи сообщений:

  - Все сообщения от банка (S-3, S-10, S-16, S-21) должны содержать цифровую подпись

  - Используется алгоритм HMAC-SHA256 с секретным ключом, общим с банком

- Проверка контрольной суммы transaction_id:

  - Для банков, использующих контрольные суммы в идентификаторах транзакций

  - Алгоритм проверки зависит от схемы банка (обычно mod10 или mod97)

- Валидация геолокации:

  - EBD-024 должен содержать валидные координаты в формате "lat,lon"

  - Проверка: -90 ≤ lat ≤ 90, -180 ≤ lon ≤ 180

  - Проверка на разумное расстояние от последней известной локации пользователя

Процедуры проверки идентификаторов акторов и сообщений:

- Проверка банка-отправителя:

  - По IP-адресу источника (должен быть из whitelist банков-партнеров)

  - По сертификату TLS (должен быть валидным и соответствовать домену банка)

  - По bank_id в заголовке сообщения (должен быть в БД партнеров)

- Проверка терминала:

  - EBD-008 должен быть зарегистрирован в БД терминалов

  - Терминал должен иметь статус "ACTIVE"

  - Проверка соответствия merchant_id и terminal_id

- Проверка уникальности сообщений:

  - Комбинация (EBD-001 + банк + timestamp) должна быть уникальной

  - Защита от повторной обработки (idempotency key)

  - Временное окно уникальности: 24 часа

- 5. Заключение

Более подробно с сервисом можно ознакомиться со схемами в приложении к данному документу.

Проект «Финансовый Напарник» — инновационное решение на стыке behavioral economics и fintech, трансформирующее финансовое поведение через проактивные персонализированные вмешательства в реальном времени.

5.1 Детальный анализ по критериям

- 5.1.1. Ясность концепции

Чёткая проблема-решение: Борьба с импульсными покупками и финансовым стрессом через вмешательство в момент оплаты.

Минимальный порог входа: Требуется только смартфон, карта банка-партнера и 5 минут на настройку.

Интуитивная логика: Работает как «умный фильтр» в процессе оплаты, не требуя сложных действий от пользователя.

- 5.1.2. Удобство использования

Подтверждённый спрос: 87% респондентов подтвердили проблему импульсных трат.

Чёткая сегментация: Выявлены ключевые сегменты («Эмоционалы», «Семейные планировщики»).

Интеграция в процесс: Среднее время ответа сервиса — 3,2 сек., что не прерывает оплату.

- 5.1.3. Стабильность позиционирования

Устойчивая сегментация: Приоритет — «Эмоционалы» (6,7 млн чел.) и «Семейные планировщики» (6,2 млн чел.).

Конкурентный анализ: Умеренная конкуренция в нише, возможность лидерства через ценностное предложение.

Оптимизированный CAC: От 500 до 1000 ₽ в зависимости от сегмента.

- 5.1.4. Стратегия развития

Чёткая дорожная карта:

Фаза 1 (2026): Запуск MVP, 50 000 пользователей.

Фаза 2 (2026-2027): Масштабирование до 1 млн пользователей.

Фаза 3 (2027+): Выход на прибыль и экосистемное развитие.

Стратегия партнёрств: Интеграция с банками для быстрого роста

- 5.1.5. Экономическая эффективность

Высокая инвестиционная привлекательность:

NPV: 481,9 млн ₽

IRR: 89,4%

Срок окупаемости: 1,32 года

ROI: 2504,6%

Устойчивая модель: Положительный NPV сохраняется даже в пессимистичном сценарии.

Прогноз доходов (2027): 750 млн ₽ (70% — подписка, 25% — комиссии, 5% — B2B).

- 5.1.6. Социальная значимость

Индивидуальный уровень: Помощь 22,3 млн чел. в снижении импульсных трат на 30-40% и ускорении достижения целей.

Макроуровень: Соответствие стратегии Банка России, потенциальное снижение закредитованности и рост сбережений.

Поддержка государства: Потенциал интеграции с госсервисами и соцпрограммами.

Проект «Финансовый Напарник» — инвестиционно привлекательное, технологически сильное и социально значимое решение. Он обладает четкой стратегией масштабирования и устойчивыми конкурентными преимуществами. Рекомендован к реализации с фокусом на банковские партнёрства и валидацию юнит-экономики в первые 6 месяцев.

- Список использованных источников

- Аджемоглу Д., Робинсон Дж. А. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты = Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty / Пер. с англ. Д. Литвинова, С. Сановича, П. Миронова. — М.: АСТ, 2016. — 693 с.

- Банк России. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2023–2025 годов [Электронный ресурс]. — М., 2022. — URL: onfr_2023-2025.pdf (дата обращения: 05.01.2026).

- Банк России. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2023–2030 годы [Электронный ресурс]. — М., 2023. — URL:  Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации | Банк России (дата обращения: 12.01.2026).

- Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2011. – 656 с.

- MegaResearch. Аналитический отчёт «Рынок финтех» [Электронный ресурс]. — М., 2025. — URL: Анализ рынка FinTech в России — перспективы и прогноз динамики финтех-рынка до 2030 года (дата обращения: 12.01.2025).

- Министерство финансов РФ. Паспорт федерального проекта «Содействие занятости и повышение финансовой грамотности» (в составе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») [Электронный ресурс]. — М., 2021. — URL: "Паспорт федерального проекта "Содействие занятости" \ КонсультантПлюс (дата обращения: 12.01.2026).

- Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). Исследование финансового поведения и уровня финансовой грамотности населения России в 2024 году [Электронный ресурс]. — М., 2024. — URL:  Финансовая грамотность россиян - 2024 — НАФИ (дата обращения: 10.01.2026).

- Райффайзенбанк. Исследование импульсных покупок [Электронный ресурс]. — М., 2025. — URL:  Импульсивные покупки: как взять под контроль и перестать тратить лишние деньги (дата обращения: 10.01.2026).

- Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора = Business Model Generation / Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 288 с.

- Рис Э. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели = The Lean Startup / Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 252 с.

- Финансовая культура – сайт о финансовой грамотности, созданный Банком России [Электронный ресурс]. — М., 2024. — URL: Финансовая культура – сайт о финансовой грамотности, созданный Банком России (дата обращения: 11.01.2026).

- Ярухина Л. В. Финансы для нефинансистов. – СПб.: Питер, 2018. – 337 с.

Приложение 1. Диаграммы